# Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры СЦНПР-91 (утв. приказом Министерства культуры СССР от 5 ноября 1990 г. N 321)

# Приложение 3. Коэффициенты, распространяемые на полевые работы (обследование, изучение объекта в натуре, обмеры, работы по шурфам, зондажам, инженерное обследование и др.) по памятникам, находящимся в пустынных и безводных районах

# Раздел 12. Приспособление памятников истории и культуры под современное использование

# Раздел 12. Приспособление памятников истории и культуры под современное использование

# Техническая часть

1. Настоящей частью предусмотрены формы трудовых затрат в человеко-днях на архитектурно-строительное проектирование приспособления памятников истории и культуры под современное использование.

2. Частью раздела учтено проектирование под приспособление при полной или частичной реставрации памятников.

3. Данной частью учтено: согласование проекта приспособления с органами охраны, составление пояснительной записки, расчеты площадей и объемов.

4. Нормами не учтено

- художественное оформление интерьеров

- фотофиксация (макеты) - проектирование предметов интерьера (мебель, осветительная арматура и др.)

- благоустройство территории

- специальные работы (сантехника, электрика)

5. Характеристики категорий сложности к таблицам: 2; 4; 6; 8; 9

I категория - Памятник, имеющий простую объемно-пространственную структуру, первоначальные функции близки или совпадают с проектируемыми, с простой технологией приспособления.

II категория - Памятник, имеющий простую объемно-пространственную структуру, первоначальные функции совпадают с проектируемыми, с усложненной технологией приспособления.

Памятник, имеющий объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, с простой технологией приспособления.

- Памятник, имеющий сложную объемно-пространственную структуру, первоначальные функции совпадают с проектируемыми, с простой технологией приспособления.

III категория - памятник имеющий объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, с усложненной технологией приспособления.

Памятник, имеющий сложную объемно-пространственную структуру, первоначальные функции совпадают с проектируемыми, с усложненной технологией приспособления.

- Памятник, имеющий простую объемно-пространственную структуру, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, со сложной технологией приспособления.

памятник, имеющий объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции совпадают с проектируемыми, со сложной технологией приспособления.

IV категория - Памятник, имеющий сложную объемно-пространственную структуру, со сложной технологией приспособления, независимо от совпадения первоначальных функций с проектируемыми.

6. Ориентировочное определение технологии приспособления:

а. Простая - Административные, приемные и спальные корпуса, пункты проката, буфеты, почтовые отделения и т.д.

б. Усложненная - Лечебные корпуса, музеи, клубы, лабораторные корпуса, библиотеки, учебные заведения, торговые центры, пищеблоки на полуфабрикатах и т.д.

в. Сложная - Пищеблоки на сырье, больницы, жилые дома и т.д.

7. Характеристики категорий сложности к таблице 10.

# А. Архитектурные детали и шаблоны.

I категория - детали простого очертания, несложного рисунка, шаблоны простого профиля с небольшим количеством членений.

II категория - детали средней сложности с различным орнаментом, шаблоны несложного профиля с небольшим количеством членений.

III категория - детали сложного криволинейного очертания с показом конструкций, шаблоны сложного профиля с показом орнамента и лепки.

IV категория - детали особой сложности очертаний и рисунка, шаблоны особо сложного объемного профиля.

# Б. Конструкции

I категория - простые конструкции с небольшим количеством размеров

II категория - простые конструкции со средним количеством размеров

III категория - сложные конструкции со средним количеством размеров

IV категория - сложные, с большим количеством размеров

8. Все трудозатраты рассчитаны на приспособление одноэтажного памятника, с одной функцией.

9. При проектировании комплекса следует трудозатраты определять как на каждый отдельно стоящий памятник с применением повышающего коэффициента, в зависимости от количества памятников, входящих в данную группу (см. табл.1).

Комплекс памятников - группа памятников, объединенная едиными историческими и технологическими связями.

10. В таблице 1 даны коэффициенты на факторы, влияющие на трудоемкость работ.

Таблица 1

| NN пп | Факторы, влияющие на трудоемкость работ | Коэффициенты | NN таблиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность (на каждый этаж) | 1,01 | 4, 9 |
| 2 | Несколько функций в одном здании: |  | 4 |
|  | - 2 функции | 1,05 |  |
|  | - 3 функции | 1,1 |  |
|  | - 4 функции | 1,15 |  |
|  | - 5 функций | 1,2 |  |
| 3 | Количество памятников, входящих в комплекс приспособления (на |  | 4 |
|  | - от 2 до 5 памятников | 1,05 |  |
|  | - до 10 памятников | 1,03 |  |
|  | - более 10 памятников | 1,01 |  |

# Глава I. Предварительные работы

Таблица 2

Измеритель - памятник

| Категория сложности |
| --- |
| I | II | III | IV |
| А | Б | В | Г |
| 8,4 | 11,2 | 15,4 | 20,3 |

I. Процентное отношение этапов работ:

1. Ознакомление с предложениями заказчиков, изучение проектной документации, представленной Заказчиком, СНиПами и инструкциями на данный вид приспособления памятника истории и культуры под современное использование - 30%.

2. Инженерное обследование с заключением, о пригодности существующих несущих ограждающих конструкций для выбранного приспособления, а также рекомендации по их усилению - 25%.

3. Составление заключения о возможности приспособления памятника под требования заказчика - 10%.

4. Составление программы проектных работ, составление договорной документации - 15%.

5. Составление задания на проектирование приспособления - 20%.

Таблица 3

Измеритель - указан в таблице

| NN пп | Виды работ | Ед. изм. | Н. Вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Консультации со специалистами-технологами (смежниками) в специализированных организациях (поиск субподрядных организаций и заключение договора) | Технология | 6 |
| 2. | Выдача задания субподрядным организациям | Задание | 3 |
| 3. | Разработка принципиальной функциональной схемы нового использования | Схема | 5 |

# Глава 2. Проектные работы

# А. Эскизный проект

Настоящей таблицей предусмотрены нормы на следующие виды работ:

- планы с расстановкой мебели и привязкой оборудования

- разрезы

Таблица 4

Измеритель: 100  приспосабливаемой площади

| Категория сложности | Количество помещений в результате приспособления до: |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 200 | На каждые 50 свыше 200 |
|  | а | б | в | г | д |
| I | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 0,5 |
| II | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 5,7 | 1,0 |
| III | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 1,5 |
| IV | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,4 | 2,0 |

Примечание: Стоимость разработки вариантов решений эскизного проекта приспособления определяется по данной таблице с коэффициентом 0,4.

# Графическое изображение интерьера в перспективе

Таблица 5

Измеритель: Лист

| NN пп | Вид исполнения | Н.вр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Черно-белое | 9,8 |
| 2. | Цветное | 14,6 |

# Проектирование фасадов в процессе приспособления

Таблица 6

Измеритель: Фасад

| Площадь изменяемого фасада в м2 до: | На каждые 50 м2 свыше 150 м2 добавлять |
| --- | --- |
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |  |
| а | б | в | г | д | е |
| 2,2 | 3,0 | 4,5 | 5,8 | 7,0 | 1,5 |

Примечание: При проектировании особо сложных фасадов к нормам таблицы 6 следует применять коэффициент 1,3.

# Разработка схем

Таблица 7

Измеритель - схема

| NN пп | Виды работ | Масштаб | Н.Вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение на ситуационный план существующих или предполагаемых связей с окружающей застройкой (транспортная схема) | 1:500 | 5,0 |
| 2 | Схема функционального зонирования территории комплекса | 1:200 | 6,0 |

# Выдача задания смежникам, с указанием мест расположения, инженерного и технологического оборудования

Таблица 8

Измеритель - задание (технология)

| Категория сложности |
| --- |
| I | II | III | IV |
| А | Б | В | Г |
| 2,7 | 3,1 | 4,5 | 5,2 |

# Б. Рабочее проектирование

Настоящей таблицей предусмотрены нормы на следующие вида работ:

- Производство дополнительных архитектурных обмеров

- Планы

- Разрезы

Таблица 9

Измеритель - 100  приспосабливаемой площади

| Категория сложности | Количество помещений в результате приспособления до: |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 200 | На каждые 50 свыше 200 |
|  | а | б | в | г | д |
| I | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 0,5 |
| II | 4,7 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 1,0 |
| III | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 9,1 | 1,5 |
| IV | 6,1 | 7,2 | 8,6 | 10,4 | 2,0 |

Примечание:

3 * При проектировании фасадов к нормам таблицы применять коэффициент 1,3.

______________________________

* Соответствует оригиналу.

# Архитектурные детали, конструкторские чертежи

Измеритель: Лист

Таблица 10

| NN пп | Наименование работ | Категории сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | А | Б | В | Г |
| 1 | Архитектурные детали (М 1:10) | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 5,0 |
| 2 | Шаблоны | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,2 |
| 3 | Конструкторские чертежи (М1:50) | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,7 |

# Приложение к чертежам

Таблица 11

| NN пп | Виды работ | Ед. измерения | Н.Вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказные спецификации на типовую мебель, осветительную арматуру и т.д. с указанием марки, ГОСТов и др. | Спецификация | 5,0 |
| 2 | Составление колерных паспортов интерьеров, фасадов | Паспорт | 1,8 |
| 3 | Составление ведомости потребности материалов, видов отделки (вид, количество) | Ведомость | 5,2 |